ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

# П Р И К А З

| от | 03. 06. 2014 г. |  | № | 01-21/250 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Поэтапного плана по введению дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования по дополнительным мероприятиям модернизации региональных систем дошкольного образования в Чукотском автономном округе

В целях реализации приказа Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2014 года № 406 и обеспечения условия для заключения Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на модернизацию региональных систем дошкольного образования в Чукотском автономном округе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Поэтапный план по введению дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования по дополнительным мероприятиям модернизации региональных систем дошкольного образования в Чукотском автономном округе согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить значения показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на модернизацию региональных систем дошкольного образования в Чукотском автономном округе согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

## Начальник Департамента                                                                                  А. Боленков

|  | Приложение 1 к приказу Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от 03.06.2014 г. № 01-21/250 |
| --- | --- |

Поэтапный план по введению дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования по дополнительным мероприятиям модернизации региональных систем дошкольного образования в Чукотском автономном округе

| № п/п | Наименование дошкольного образовательного учреждения (далее - объект) и месторасположение | Форма ввода объекта | Проектная мощность (количество дополнительно вводимых мест) | Совокупная стоимость объекта (тыс. рублей) | Стоимость одного места (тыс. рублей) | Этапы мероприятий и сроки реализации | Срок сдачи (ввода в эксплуатацию) объекта | Финансовое обеспечение за счет средств в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Заключение соглашения с Минобрнауки России предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на модернизацию региональных систем дошкольного образования | Заключение соглашения с администрациями муниципальных районов субсидии на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципальных контрактов | Предоставление субсидии муниципальным районам на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования | Мониторинг проведения работ |  | регионального (муниципального) бюджета (тыс. рублей) | федерального бюджета (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» комбинированного вида города Билибино Чукотского автономного округа»» 689450, Чукотский автономный округ, г. Билибино, Билибинский муницпальный район, м/н Арктика, д. 4 | капитальный ремонт | 50 | 10 210,00 | 204,20 | до 20.06.2014 | до 25.06.2014 | до 10.08.2014 | в течение 10 дней со дня предоставления копии муниципальных контрактов; копии актов в соответствии с унифицированной формой КС-2; копии справок в соответствии с унифицированной формой КС-3 | ежемесячно на 10 число | 30.12.2014 | 3 000,00 | 7 210,00 |
| 2 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик» г. Певек» 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский муниципальный район, г. Певек, ул. Пугачева, д. 64 | капитальный ремонт | 150 | 17 000,00 | 113,33 | до 20.06.2014 | до 25.06.2014 | до 10.08.2014 | в течение 10 дней со дня предоставления копии муниципальных контрактов; копии актов в соответствии с унифицированной формой КС-2; копии справок в соответствии с унифицированной формой КС-3 |  | 30.12.2014 | 3 000,00 | 14 000,0 |
| 3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» 689417, Чукотский автономный округ, Чаунский муниципальный район, с. Рыткучи, ул. Озерная, д.8 | капитальный ремонт | 65 | 14 500,00 | 223,08 | до 20.06.2014 | до 25.06.2014 | до 10.08.2014 | в течение 10 дней со дня предоставления копии муниципальных контрактов; копии актов в соответствии с унифицированной формой КС-2; копии справок в соответствии с унифицированной формой КС-3 |  | 30.12.2014 | 2 100,00 | 12 500,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат основного общего образования села Нунлигран» 689274, Чукоский автономный округ, Провиденский муниципальный район, с.Нунлигран. Ул. Кергау, 2 | текущий ремонт здания детского сада | 40 | 2 202,9 | 55,07 | до 20.06.2014 | до 25.06.2014 | до 10.08.2014 | в течение 10 дней со дня предоставления копии муниципальных контрактов; копии актов в соответствии с унифицированной формой КС-2; копии справок в соответствии с унифицированной формой КС-3 |  | 30.12.2014 | 702,60 | 1 500,30 |

|  | Приложение 2 к приказу Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от 03.06.2014 г. № 01-21/250 |
| --- | --- |

## Значения показателей результативности

## предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на модернизацию региональных систем дошкольного образования в Чукотском автономном округе

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значения показателя результативности субсидии в 2014 году |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса дополнительных мероприятий, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | Указывается общее количество мест, включающее количество мест, созданных путем: | 305 |
|  |  | строительства зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | 0 |
|  |  | реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций | 0 |
|  |  | приобретения зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | 0 |
|  |  | возврата в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению, | 0 |
|  |  | капитального / текущего ремонта зданий дошкольных образовательных организаций | 265 / 40 |
|  |  | иных форм предоставления дошкольного образования | 0 |
| 2 | Средняя стоимость создания одного места, в том числе в рамках строительства и реконструкции | Указывается средняя стоимость одного места, созданного путем | руб. |
|  |  | строительства зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | 0 |
|  |  | реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций | 0 |
|  |  | приобретения зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | 0 |
|  |  | возврата в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению, | 0 |
|  |  | капитального / текущего ремонта зданий дошкольных образовательных организаций | 157 400 / 55 070 |
|  |  | иных форм предоставления дошкольного образования | 0 |
|  |  | строительства зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | 0 |
| 3 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении | 100% |
| 4 | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | 75% |
| 5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем субъекте Российской Федерации) | 100% |
| 6 | Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году | 75% |