АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

# П Р И К А З

| от 04.06.2014 | № 01-12/182 | г.Певек |
| --- | --- | --- |

В целях реализации постановления Правительства Чукотского автономного округа от 24.04.2013 № 150 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Структурные и системные изменения, направленные на повышение эффективности образования Чукотского автономного округа на 2013-2018 годы» (с изменениями от 29.05.2014),  на основании приказа Департамента образовании, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа от 03.06.2014 №  01-21/250 «Об утверждении Поэтапного плана по введению дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования по дополнительным мероприятиям модернизации региональных систем дошкольного образования в Чукотском автономном округе»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемые:

  - Поэтапный план по введению дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования по дополнительным мероприятиям модернизации системы дошкольного образования в Чаунском муниципальном районе;

  - Значения показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на модернизацию муниципальной системы дошкольного образования в Чаунском муниципальном районе.

2. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления - начальника отдела образования Зозуля Н.И.

Начальник Управления социальной политики                                                          О.И. Войчишина

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления социальной политики от 04.06.2014 № 01-12/182

Поэтапный план

по введению дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования

по дополнительным мероприятиям модернизации системы дошкольного образования в Чаунском муниципальном районе

| № п/п | Наименование дошкольного образовательного учреждения (далее – объект) и место его расположения | Форма ввода объекта | Проектная мощность (количество дополнительно вводимых мест) | Совокупная стоимость объекта (тыс. рублей) | Стоимость одного места (тыс. рублей) | Этапы мероприятий и сроки реализации | Срок сдачи (ввода в эксплуатацию) объекта | Финансовое обеспечение за счет средств в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Срок заключение соглашения с Департаментом образования, культуры и молодёжной политики ЧАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | Сроки получения субсидии на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования | Мониторинг проведения работ |  | муниципального бюджета (тыс. рублей) | федерального бюджета (тыс. рублей) |
| 1 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик» г. Певек» 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачева, д. 64 | капитальный ремонт | 150 | 17 000,00 | 113,33 | до 01.07.2014 | до 15.08.2014 | в течение 10 дней со дня предоставления копии муниципального контракта; копии акта в соответствии с унифицированной формой КС-2; копии справки в соответствии с унифицированной формой КС-3 |  | 30.12.2014 | 3 000,00 | 14 000,0 |
| 2 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» 689417, Чукотский автономный округ, Чаунский район, с. Рыткучи, ул. Озерная, д.8 | капитальный ремонт | 65 | 14 600,00 | 224,61 | до 01.07.2014 | до 15.08.2014 | в течение 10 дней со дня предоставления копии муниципального контракта; копии акта в соответствии с унифицированной формой КС-2; копии справки в соответствии с унифицированной формой КС-3 |  | 30.12.2014 | 2 100,00 | 12 500,00 |

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Управления социальной политики от 04.06.2014 № 01-12/182

## Значения показателей

## результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа

## на модернизацию муниципальной системы дошкольного образования в Чаунском муниципальном районе

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значения показателя результативности предоставления субсидии в 2014 году |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса дополнительных мероприятий, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | Указывается общее количество мест, включающее количество мест, созданных путем: | мест |
|  |  | строительства зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | 0 |
|  |  | реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций | 0 |
|  |  | приобретения зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | 0 |
|  |  | возврата в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению, | 0 |
|  |  | капитального / текущего ремонта зданий дошкольных образовательных организаций | 215 / 0 |
|  |  | иных форм предоставления дошкольного образования | 0 |
| 2 | Средняя стоимость создания одного места, в том числе в рамках строительства и реконструкции | Указывается средняя стоимость одного места, созданного путем: | тыс. руб. |
|  |  | строительства зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | 0 |
|  |  | реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций | 0 |
|  |  | приобретения зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | 0 |
|  |  | возврата в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению, | 0 |
|  |  | капитального / текущего ремонта зданий дошкольных образовательных организаций: в городской местности в труднодоступной сельской местности | 113,33 / 0 224,61 / 0 |
|  |  | иных форм предоставления дошкольного образования | 0 |
|  |  | строительства зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | 0 |
| 3 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) | 75% |
| 4 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | 100% |
| 5 | Удельный вес дошкольных образовательных организаций Чукотского автономного округа, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования | 60% |
| 6 | Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году | 75% |

# Text boxes

Об утверждении Поэтапного плана по введению дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования по дополнительным мероприятиям модернизации системы дошкольного образования в Чаунском  муниципальном районе