АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

# П Р И К А З

| от 11.12.2014 | № 01-12/359 | г.Певек |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики ЧАО от 11.12.2014 № 01-21/466 «О внесении изменений в приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от 03.06.2014 № 01-21/250 «Об утверждении Поэтапного плана по введению дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования по дополнительным мероприятиям модернизации региональных систем дошкольного образования в Чукотском автономном округе»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ Управления социальной политики от 04.06.2014 № 01-12/182 «Об утверждении Поэтапного плана по введению дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования по дополнительным мероприятиям модернизации системы дошкольного образования в Чаунском  муниципальном районе» изложив:

  - Поэтапный план по введению дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования по дополнительным мероприятиям модернизации системы дошкольного образования в Чаунском муниципальном районе в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

  - пункт 2 Значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на модернизацию муниципальной системы дошкольного образования в Чаунском муниципальном районе году в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления - начальника отдела образования Зозуля Н.И.

Начальник Управления социальной политики                                                          О.И. Войчишина

Приложение 1 к приказу Управления социальной политики от 11.12.2014 № 01-12/359

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления социальной политики от 04.06.2014 № 01-12/182

Поэтапный план

по введению дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования

по дополнительным мероприятиям модернизации системы дошкольного образования в Чаунском муниципальном районе

| № п/п | Наименование дошкольного образовательного учреждения (далее – объект) и место его расположения | Форма ввода объекта | Проектная мощность (количество дополнительно вводимых мест) | Совокупная стоимость объекта (тыс. рублей) | Стоимость одного места (тыс. рублей) | Этапы мероприятий и сроки реализации | Срок сдачи (ввода в эксплуатацию) объекта | Финансовое обеспечение за счет средств в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Срок заключение соглашения с Департаментом образования, культуры и молодёжной политики ЧАО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | Сроки получения субсидии на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования | Мониторинг проведения работ |  | муниципального бюджета (тыс. рублей) | федерального бюджета (тыс. рублей) |
| 1 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик» г. Певек» 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачева, д. 64 | капитальный ремонт | 150 | 17 710,00 | 118,07 | до 01.07.2014 | до 15.08.2014 | в течение 10 дней со дня предоставления копии муниципального контракта; копии акта в соответствии с унифицированной формой КС-2; копии справки в соответствии с унифицированной формой КС-3 |  | 30.12.2014 | 540,00 | 17 170,0 |
| 2 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» 689417, Чукотский автономный округ, Чаунский район, с. Рыткучи, ул. Озерная, д.8 | капитальный ремонт | 65 | 13 890,00 | 213,69 | до 01.07.2014 | до 15.08.2014 | в течение 10 дней со дня предоставления копии муниципального контракта; копии акта в соответствии с унифицированной формой КС-2; копии справки в соответствии с унифицированной формой КС-3 |  | 30.12.2014 | 4 560,00 | 9 330,00 |

Приложение 2 к приказу Управления социальной политики от 11.12.2014 № 01-12/359

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значения показателя результативности предоставления субсидии в 2014 году |
| --- | --- | --- |
| 2 | Средняя стоимость создания одного места, в том числе в рамках строительства и реконструкции | Указывается средняя стоимость одного места, созданного путем: | тыс. руб. |
|  |  | строительства зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | 0 |
|  |  | реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций | 0 |
|  |  | приобретения зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | 0 |
|  |  | возврата в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению, | 0 |
|  |  | капитального / текущего ремонта зданий дошкольных образовательных организаций: в городской местности в труднодоступной сельской местности | 118,07 / 0 213,69 / 0 |
|  |  | иных форм предоставления дошкольного образования | 0 |
|  |  | строительства зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | 0 |

# Text boxes

О внесении изменений в приказ Управления социальной политики от 04.06.2014 № 01-12/182 «Об утверждении Поэтапного плана по введению дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования по дополнительным мероприятиям модернизации системы дошкольного образования в Чаунском  муниципальном районе»